**Weekly Report**

**13/04/2025 – 15/05/2025**

Group ID: **Group 6A**

Project Name: Quản lý sổ tiết kiệm

Prepared by: **Ho Manh Dao**

Team members:

22120050-Ho Manh Dao Project manager

21424086-Tran Thanh Son Developer,Tester  
21120611-Dang The Sinh Business Analyst

# Achievements since last week:

| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rup\_sad | 15/05/2025 | DTSinh,HMDao | 100 |
| 2 | Revised project plan | 15/05/2025 | TTSon,DTSinh | 100 |
| 3 | weekly\_report | 15/05/2025 | HMDao | 100 |

# Issues and impacts:

Không có vấn đề trong quá trình tìm hiểu các vấn đề liên quan.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Hoàn thành giao diện ở các trang chức năng. | 15/05/2025 | TTSon |
| 2 | Hoàn thiện bản thiết kế giao diện đầy đủ theo góp ý. | 15/05/2025 | HMDao |
| 3 | Hoàn thiện giao diện cơ bản của các trang theo bản thiết kế. | 15/05/2025 | DTSinh |